## Slide 1
Cronograma do projeto
Faturamento · Onda 1 (Up2Data e Datawise Plus)
Proposta · a validar
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Atividades
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
MAPEAMENTO
Revisão do mapeamento do processo (as-is)
Definição do processo To-Be
Validação do mapeamento com as áreas
◆
CONEXÃO & DADOS
Análise de conectividade das fontes (Salesforce, Metranet, SAP)
Criação da conexão Celonis × Salesforce
Configuração dos data pools e ingestão
MODELO & RECONCILIAÇÃO
Extensão do modelo OCPM (objetos e eventos)
Reconciliação Metranet × SAP (SalesOrder / item)
◆
Tratamento de estorno e casos de exceção
ENTREGAS & VALIDAÇÃO
Detalhamento da fatura por cliente
◆
Dashboards de erros e indicadores
Apresentação aos VPs (5/out)
◆
Ajustes finais e homologação
Planejado
◆ Validação com time B3
◆ Apresentação aos VPs (5/out)
Semanas relativas (S1 = início da Onda 1). Sequência proposta — nada concluído; datas a validar.