## Slide 1
[B]³
Faturamento Trillia | Plano de atividades por sistema
SALESFORCE
Originação e rateio
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | DATA-ALVO
Revisão das oportunidades – Datawise + | Flavia | 16/09
Criação do Script para Metranet | Marija | 02/10
Revisão dos matérias Datawise + | A definir | A definir
Adicionar atividade | A definir | A definir
METRANET
Bilhetagem
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | DATA-ALVO
Definição do orçamento para criação do metra DMC | Leandro | 11/09
Criação do Novo Metra DMC | Vitor Lima / Living | 30 dias após definição do orçamento
Adicionar atividade | A definir | A definir
Adicionar atividade | A definir | A definir
SAP
Faturamento e cobrança
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | DATA-ALVO
Configurção do local da fatura para produtos Capital Markets | Thiago Talarico | A definir
Conexão SAP x Databricks | Juliana Cicarelli | A definir
Adicionar atividade | A definir | A definir
Adicionar atividade | A definir | A definir
1
Notes: O slide contém apenas atividades e responsáveis previamente informados pelo usuário. Datas-alvo e linhas adicionais permanecem como campos editáveis a definir.

## Slide 2
[B]³
Faturamento Trillia | Jornada ponta a ponta e responsabilidades
A jornada conecta a origem comercial à cobrança, com responsabilidades claras por sistema e atuação transversal nas mudanças do processo
1. Trillia
SALESFORCE
2. Bilhetagem
METRANET
3. Faturamento e cobrança
SAP
COMERCIAL
Flavia
Preencher as oportunidades e os rateios no Salesforce
TÉCNICO
Marija
Configurar e sustentar o Salesforce
TÉCNICO
Victor Lima
Configurar e sustentar o Metranet
NEGÓCIO
Igor Berbet
Executar a bilhetagem e importar os arquivos recebidos
TÉCNICO
Tiago Talarico
Configurar e sustentar o SAP
NEGÓCIO
Juliana Cicarelli
Executar o faturamento e a cobrança dos clientes
ATUAÇÃO TRANSVERSAL
SUCESSO DO CLIENTE
Gabriela Cotrim
Conduzir o onboarding e acompanhar se a cobrança ocorre corretamente
INTELIGÊNCIA DE PROCESSOS
Leandro Dallmann / lucas diniz
Mapear a jornada e apoiar o desenho do novo fluxo ponta a ponta
APR
Lucas Simplicio
Conduzir a migração para a nova esteira e coordenar as mudanças entre sistemas
INFORMAÇÃO INTERNA
1
Notes: Conteúdo construído a partir das responsabilidades informadas pelo usuário. Responsáveis de Salesforce técnico, Inteligência de Processos e APR não foram informados e aparecem como 'Responsável a definir'.