## Slide 1
Faturamento Trillia
Kickoff do projeto de faturamento
[ data ]
1

## Slide 2
Agenda
1. Objetivo da pauta
2. Lições aprendidas e acordos
3. Entregas e o que podemos reutilizar
4. Priorização dos produtos
5. Definição do grupo de trabalho
6. O que já fizemos e já estamos fazendo
7. Cronograma
8. Próximos passos
[ data ]
2

## Slide 3
[B]3
Objetivo da pauta
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
3
Dar início ao trabalho de faturamento da Trillia reaproveitando o que aprendemos e entregamos em Listados e em Tecnologia, Dados e Serviços.
Nesta reunião vamos:
Compartilhar as lições de Listados e firmar acordos
Mostrar o que já existe e é reutilizável na Trillia
Priorizar os produtos da Trillia
Definir o grupo de trabalho e as responsabilidades
Alinhar cronograma e próximos passos
Resultado esperado
Sair com o grupo de trabalho definido, os produtos priorizados e o cronograma da 1ª onda acordado.

## Slide 4
Lições aprendidas e acordos
O que Listados nos ensinou — e como vamos trabalhar
[ data ]
4

## Slide 5
[B]3
Lições aprendidas e acordos
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
5
A maior lição não é técnica: o modelo só evolui quando o time abre a cozinha, se engaja e assume donos claros.
Abrir a cozinha
Mostrar o processo como ele é, sem caixa-preta
O que não é dito vira divergência escondida
Transparência acelera o diagnóstico
Engajamento
O trabalho anda na velocidade de quem aparece
Presença nas sessões vale mais que relatório depois
Stakeholder passivo = diagnóstico parado
Papéis e responsabilidades
Um dono claro por etapa, desde o começo
Quem decide, quem executa, quem valida
Sem dono, a divergência fica órfã
Acordos deste kickoff
1 dono de processo por área
Presença nas sessões de mapeamento
Transparência de dados e acessos

## Slide 6
Entregas e o que podemos reutilizar
A base que Listados já construiu
[ data ]
6

## Slide 7
[B]3
Entregas e o que podemos reutilizar
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
7
Entregas realizadas
Listados / Tec-Dados
Reconciliação Metranet × SAP no Celonis
Cockpit de leakage e divergências por cliente
Detalhamento da fatura por cliente
Relatório de prévia (prevenção de erros)
Indicadores de manualidades (SAP e Metra)
Workflow de atendimento no ServiceNow
Conciliação automática Portal × Metranet
Agrupamento e 2ª via de boletos
Monitoramento de incidentes
Reutilizável na Trillia
O que levamos direto
Modelo OCPM de reconciliação
Cockpit de leakage por cliente
Action Flow de detalhamento por cliente
Dashboards de erros e indicadores
Agente financeiro (IA Metranet × SAP)
Relatório de prévia de faturamento
Método de mapeamento E2E
Pontos de atenção
Validar na Trillia
Tarifação e produtos próprios (ex-Capital Market)
Acesso às fontes de dados da Trillia
Expandir detalhamento pode elevar chamados
Regras de estorno específicas a mapear
Novos donos de processo a alinhar

## Slide 8
Priorização dos produtos
Por onde começar na Trillia
[ data ]
8

## Slide 9
[B]3
Priorização dos produtos
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
9
Priorizar em ondas: começar pelo produto que ensina mais e tem maior impacto, evoluir para diagnóstico e correções estruturais.
Critérios de priorização
Receita e faturas em aberto
Volume de divergência / leakage
Dor de atendimento (chamados)
Complexidade de tarifação
Onda 1
Mapear & detalhar
[ produto Trillia ]
Mapeamento E2E (as-is)
Detalhamento da fatura
Onda 2
Diagnóstico & indicadores
Dados no Celonis (OCPM)
Dashboards de erros
[ produtos ]
Onda 3
Correções estruturais
Ajustes de tarifação
Automação de controles
Governança e donos
↳ Substituir os campos em laranja pelos produtos reais da Trillia e sua ordem.

## Slide 10
[B]3
Definição do grupo de trabalho
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
10
Um dono por área desde o início — foi a lição nº1 de Listados. Nomes a confirmar no kickoff.
Sponsor / Liderança
Patrocínio e decisão de prazo
Resp.: [ nome ]
Líder do projeto
Condução e integração das frentes
Resp.: [ nome ]
Process Mining (Celonis)
Modelo OCPM, KM, views e dashboards
Resp.: [ nome ]
Mapeamento de processo
Desenho E2E, regras e exceções
Resp.: [ nome ]
Dono — Produto Trillia
Tarifação e regras de negócio
Resp.: [ nome ]
Dono — Cobrança / Financeiro
Fatura, boletos e SAP
Resp.: [ nome ]
Dono — Atendimento
Chamados e relacionamento
Resp.: [ nome ]
Dono — Tecnologia / Dados
Fontes, acessos e integração
Resp.: [ nome ]

## Slide 11
[B]3
O que já fizemos e já estamos fazendo
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
11
Já fizemos
Concluído
Reaproveitamento do modelo de Listados
Olhada inicial nas fontes da Trillia
[ entregas Trillia já feitas ]
Em andamento
Rodando agora
Mapeamento E2E da Trillia (as-is)
Ingestão de dados no Celonis
[ frentes em curso ]
A iniciar / priorizar
Próximas frentes
Priorização dos produtos
Reconciliação e detalhamento
Dashboards de erros e indicadores
[ demais itens ]

## Slide 12
[B]3
Cronograma
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
12
Evolução em fases — cada fase entrega valor e prepara a próxima. Datas a confirmar com o grupo de trabalho.
1
Mapear & priorizar
Objetivo
E2E as-is + escolha da Onda 1
Entregável
Mapa do processo e produto priorizado
2
Ingestão & modelo
Objetivo
Dados da Trillia no Celonis (OCPM)
Entregável
Modelo objeto-cêntrico carregado
3
Reconciliação & detalhamento
Objetivo
Metranet × SAP + fatura detalhada
Entregável
Cockpit de divergências + detalhamento
4
Dashboards & automação
Objetivo
Indicadores, cockpit e Action Flow
Entregável
Painéis e envio automatizado
Quando: [ preencher os meses de cada fase ]

## Slide 13
[B]3
Próximos passos
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
13
O que precisamos agora
Confirmar os donos de processo por área
Agendar as sessões de mapeamento (as-is)
Liberar acessos aos dados e sistemas da Trillia
Aprovar o escopo e o produto da Onda 1
Fechar o cronograma com o grupo de trabalho
Como vamos tocar
Cadência
Sessões semanais + revisão quinzenal
Frentes em paralelo
Celonis + mapeamento desde já
1º marco
E2E da Onda 1 validado — [ data ]
Governança
War room para tempestividade
Decisão esperada: aprovar o grupo de trabalho, a priorização inicial e o cronograma da Onda 1.

## Slide 14
Muito obrigado.
14