## Slide 1
[B]
3
Trillia – Evolução
Roadmap do fluxo de faturamento: Salesforce › Metranet Trillia › SAP, com Datawise+ como 1º caso.
CENÁRIO
!
Esteiras de faturamento fragmentadas
Diferentes por produto, com visibilidade parcial da jornada ponta a ponta.
!
Divergências e ausência de faturamento
Boletos cancelados; faturamento, arquivos e conferências ainda manuais.
!
Papéis e responsabilidades pouco explícitos
Falta de priorização.
!
Alta customização por contrato
Trillia, ex.: Neurotech → regras de faturamento mais complexas.
!
Atendimento de Capital apartado do fluxo Trillia
EM ANDAMENTO
✓
Roadmap do fluxo de faturamento (Advisia)
Salesforce › Metranet Trillia › SAP
✓
Conexão das entregas entre as áreas
Papéis e responsabilidades mapeados, em consolidação.
✓
Datawise+ como 1º caso
Menor esforço e maior impacto; esteira 100% manual.
48
clientes
235
oportunidades
R$ 10,2M
faturado (YTD)
ENTREGAS
01
Criação do novo Metranet – Trillia
02
Evolução da integração Salesforce › Metranet › SAP para produtos Capital
03
Força-tarefa de revisão de oportunidades Salesforce (NW e NT): ~210 Ops*
04
Revisão das oportunidades Salesforce – Datawise+
05
Revisão de SKUs e nomenclaturas SAP – Datawise+
EVOLUÇÃO
›
Validação ponta a ponta antes da produção
Com teste em produção paralela.
›
Acompanhamento contínuo
Do cronograma, dependências e entregas.
›
Bilhetagem única para Trillia (Listados e Balcão)
Trazendo Capital Markets para a mesma esteira de Neoway, Neurotech, Pdtec, Datastock e UIF: Salesforce › Metranet Trillia › SAP
›
Evolução produto a produto
Capital Markets na nova esteira até jul/2027
›
Governança
Novo produto só é cadastrado no Salesforce com fluxo de faturamento validado no Metranet e no SAP.
›
Atendimento unificado Capital + Trillia
Com canal e SLA de resposta definidos.
RESULTADO ESPERADO APÓS IMPLANTAÇÃO
Benefícios medidos via indicadores antes × depois
Jornada rastreável
Da venda à cobrança
Cobrança validada
Antes da produção
Menos ajustes
E retrabalho manual
Menor risco
De divergência e de não faturamento
Relatório
De itens recebidos e não faturados
Indicadores e responsabilidades
Claros
Redução de dores
Na jornada de vendas e atendimento