## Slide 1
[B]3
Priorização dos produtos
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
A frente começa por Up2Data e Datawise Plus (DW Plus) — mapeamento concluído e maior impacto. Os demais entram em sequência.
PRIORIDADE — ONDA 1
★
Up2Data
Mapeamento e To-Be finalizados; pronto para as entregas Celonis.
★
Datawise Plus (DW Plus)
Mapeamento e To-Be finalizados; entra junto na Onda 1.
DEMAIS PRODUTOS — aguardando priorização
Market Data - Histórico
Aguardando priorização
DW Reports
Aguardando priorização
Smart Target
Aguardando priorização
Monitora PIP – via Seeker
Aguardando priorização
Market Surveillance
Aguardando priorização
Indicadores
Aguardando priorização

## Slide 2
[B]3
Cronograma | Próximas entregas até 5 de outubro
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Entregas priorizadas para Up2Data e Datawise Plus, com marco na agenda dos VPs em 5 de outubro.
Produto | MAPEAMENTO |  | ENTREGAS CELONIS |  | 
 | Mapeamento | To-Be | Modelo OCPM | Reconciliação Metra × SAP | Detalhamento + Dashboards
★ Up2Data | Finalizado | Finalizado | 19/set | 26/set | 3/out
★ Datawise Plus (DW Plus) | Finalizado | Finalizado | 19/set | 26/set | 3/out
Market Data - Histórico | Finalizado | Finalizado | Aguardando priorização |  | 
DW Reports | Finalizado | Finalizado | Aguardando priorização |  | 
Smart Target | Finalizado | Finalizado | Aguardando priorização |  | 
Monitora PIP – via Seeker | Finalizado | Finalizado | Aguardando priorização |  | 
Market Surveillance | Finalizado | Finalizado | Aguardando priorização |  | 
Indicadores | Finalizado | Finalizado | Aguardando priorização |  | 
Marco — Apresentação aos VPs | 5 de outubro |  |  |  | 
Datas de setembro são metas propostas, a confirmar com o grupo de trabalho.