## Slide 1
[B]3
Cronograma
★ Marco: 5 de outubro · VPs
INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION
Onda 1 começa por Up2Data e Datawise Plus. Nada iniciado — sequência proposta, a validar.
Produto | Setembro | Outubro ★ 5/out · VPs | Novembro | Dezembro
★ Up2Data | Mapear as-is + To-Be | Modelo OCPM + Reconciliação | Detalhamento + dashboards | Automação / expansão
★ Datawise Plus (DW Plus) | Mapear as-is + To-Be | Modelo OCPM + Reconciliação | Detalhamento + dashboards | Automação / expansão
Market Data - Histórico | Aguardando priorização |  |  | 
DW Reports | Aguardando priorização |  |  | 
Smart Target | Aguardando priorização |  |  | 
Monitora PIP – via Seeker | Aguardando priorização |  |  | 
Market Surveillance | Aguardando priorização |  |  | 
Indicadores | Aguardando priorização |  |  | 
Mapeamento
Entregas Celonis
★ = 1ª visão aos VPs (5 out). Proposta — datas e responsáveis a validar na abertura da Onda 1.