## Slide 1
Capital Markets | jornada e priorização por produto
Plus é a primeira prioridade; a sequência dos demais produtos ainda será pactuada
Primeira visão • base: agenda de 29/09/2026 • “A validar” = situação não detalhada por produto na reunião
PRODUTO | VENDA / CADASTRO | CANCELAMENTO | FATURAMENTO ATUAL | COMPLEXIDADE / PRÓXIMO PASSO | PRIORIDADE / PRAZO
Datawise Plus | Oportunidades e rateios em revisão | A validar | Manual | Validar base comercial, integrações e cadastro SAP | 1ª prioridade • alvo 30/11/26 Testes ponta a ponta: nov.
UP2DATA | Portal de Serviços; conciliar com CRM | A validar | Portal → Metranet; revisar divergências | Reconciliar acessos BDS, política de preços e CRM | Ordem e prazo a definir
Market Data – Histórico | Salesforce¹ | A validar | Manual; automação anterior a rever | Revisar regras de cálculo e cobrança pontual | Ordem e prazo a definir
Datawise Reports | Salesforce¹ | A validar | Vinculado à esteira B3 | Separar o faturamento preservando a integração | Ordem e prazo a definir
Smart Target | Salesforce¹ | A validar | A validar | Detalhar fluxo e dependências | Ordem e prazo a definir
Monitora PIP | Salesforce¹ | A validar | Arquivo diário de consumo | Vincular consumo às oportunidades do CRM | Ordem e prazo a definir
Monitora PIP – via Seeker | Salesforce¹ | A validar | A validar por variante | Confirmar particularidades da via Seeker | Ordem e prazo a definir
Market Surveillance | Salesforce¹ | A validar | A validar | Detalhar fluxo e dependências | Ordem e prazo a definir
Indicadores | Salesforce¹ | A validar | Manual | Validar base e requisitos para automatização | Ordem e prazo a definir
Horizonte discutido: meados de 2027 — estimativa a validar, condicionada à capacidade e à fila Trillia.
Para fechar o roadmap: clientes, oportunidades e MRR por produto; atendimento/SLA; ordem de entrada e datas com as áreas.
¹ Presença no Salesforce citada de forma geral; não implica cadastro validado. Condução: PMO e áreas executoras | Apoio: Inteligência de Processos.
Notes: PRIMEIRA VISÃO PARA VALIDAÇÃO — não é um status homologado ou um compromisso de entrega.
Fonte: transcrição da agenda Recorrência — Faturamento Trillia, 29/09/2026, arquivo fornecido pelo usuário. Portfólio: nove produtos da imagem enviada. A ordem após o Plus não representa ranking.
Pedido de Gabriela Cotrim: 34:27–37:18, lista de produtos, oportunidades, clientes, MRR, tipo de complexidade, esforço/impacto e horizonte. 55:04–55:20, explicita venda, cancelamento, faturamento, status atual, prazo e ordem de priorização.
Plus: 7:15–8:37, prioridade por manualidade/esforço e impacto, e não por maior volume. 13:52–16:20, revisão SAP/comunicação em outubro, primeira versão Metranet/UAT até fim de outubro e testes em novembro. 24:17–24:35, go-live 30/11 citado como alvo; depende da conclusão e aceite dos testes e preparação dos sistemas. 40:38–41:53, revisão das oportunidades/rateios pelo Comercial em andamento, sem presumir conclusão após a reunião.
UP2DATA: 26:20–33:56, Portal de Serviços alimenta Metranet, que aplica preços. Divergências entre política, acessos, cadastro e cobrança ainda em apuração; não imputar causa ou culpa. 42:32–42:47, nem todos os clientes possuem oportunidades no CRM. Complexidades BDS/preços e Reports/B3: 36:26 e 27:13.
Monitora PIP: 27:13, arquivo diário de consumo deve ser associado às oportunidades CRM. Não estender automaticamente esse status à variante via Seeker.
Manuais: 39:35–40:38, Plus, Indicadores e Market Data Histórico citados; Histórico perdeu mecanismo automático anterior, regras precisam ser revistas. Demais produtos não detalhados: A validar.
Salesforce¹: 42:47, Marcio afirma que os demais produtos estão no Salesforce. Isso não significa jornada automatizada ou base conferida.
Cancelamento não recebeu status individualizado na agenda. Atendimento: 2:52–7:06, Capital não opera pelo N1 novo de Neo/Neurotech; comerciais/CS recebem demandas. Discutir canal, acesso e SLA com time Thiago/Barata; Nathalia atua no suporte operacional de faturamento. Evitar atribuir implantação de N1 a Capital sem confirmação.
Horizonte: 34:47–37:18, estimativa de Cotrim até meados de 2027, produto por produto, com restrições de equipe, consultoria e janela de faturamento. 37:44 cita expectativa anterior de Igor de dezembro/2026; não existe consenso homologado. 43:54–45:58 alerta sobre capacidade compartilhada. Não prometer execução paralela ou datas individuais sem dimensionamento.
Volumetria: números aproximados e divergentes na conversa (210/230/235 oportunidades Plus; outros exemplos). Clientes/oportunidades/MRR precisam de extração e conciliação antes de inserção. Não usar os indicadores antigos como base validada. A matriz não afirma ausência de faturamento em toda a carteira.
Escopo a reconciliar: 55:29–56:39, lista de famílias Salesforce; projetos customizados e outros produtos mencionados não estão na imagem. A plataforma de renda fixa foi citada para 2027. Mantidos apenas nove produtos explicitamente solicitados.
Storytelling sugerido: Esta visão consolida a evolução conduzida pelo PMO e pelas áreas executoras. O Plus abre a implantação; para os demais, trazemos o fluxo atual e as particularidades que precisam orientar a sequência. O próximo alinhamento deve fechar dimensão, capacidade e datas por produto. Inteligência de Processos apoia a visão ponta a ponta, articulação e visibilidade executiva.